## Slide 1: GARÇOM ON-LINE
O que já concluímos:

## Slide 2: Tarefas Iniciais:
Definição da Linguagem e o Banco de Dados
PHP e MySQL
Definição do Sistema e Editor
Sistema: Windows e Linux. Editor: SublimeText
Montagem dos Quadros
Criado os quadros de pareamento, conhecimentos e de tarefas
Criação do repositório no GitHub
https://github.com/zanuzzorz/trabalhoEngII

## Slide 3: Sprint 1:
Finalização da História
Utilizado Google Docs para edição. Após, salvo no GitHub.
Padronização de Código
Utilizado Google Docs para edição. Após, salvo no GitHub.
Criação da Modelagem do Banco
Utilizado a ferramenta MySQL Workbench
Montagem e esboço de Layouts
Utilizado a ferramenta Balsamiq Mockups 3.

## Slide 4: Sprint 2:
Finalizar a modelagem
Utilizado a ferramenta MySQL workbench
Casos de Uso
Utilizado a ferramenta Astah Community V6.8.0
Finalização do Layout
Utilizado a ferramenta Balsamiq Mockups 3.
Requisitos Funcionais
Utilizado Google Docs para edição. Após, salvo no GitHub.
Requisitos não funcionais
Utilizado Google Docs para edição. Após, salvo no GitHub.

## Slide 5: Sprint 3:
Gerar SQL
Utilizado apenas editor de texto.
Padrão das Páginas
Utilizado o Editor Sublime Text
Criado Classes
Utilizado o Editor Sublime Text

## Slide 6: Sprint 4:
Finalizar as Telas (estruturar as páginas em HTML)
Código das Classes
Separação dos requisitos
Criado apresentação

## Slide 7: GARÇOM ON-LINE
O que falta para concluirmos:

## Slide 8: Front-end
Finalizar o desenvolvimento em html e css das telas.
Definir a estrutura hierárquica das telas e das informações que estarão contidas nelas. Para que o conteúdo das mesma fique na melhor forma de visualização.

## Slide 9: Back-end
Desenvolver as classes de acesso a dados em php;
Incluir o php nas telas para fazer com que elas gravem os dados no banco;
Controle de sessão;
Relatórios;

## Slide 10: Outras tarefas
Dividir em tarefas menores os requisitos funcionais que faltam ser desenvolvidos, para facilitar no momento do desenvolvimento e na definição da sprint.
Atualizar gráficos BurnDown a cada sprint